site24

серпень 2026

Комерційна пропозиція

SEO-просування для Angel's Shop (angelsshop.com.ua)

Мета проєкту 5–6 замовлень на день з органічного пошуку до сезону Нового року (зараз — 0–3 замовлення/день, у середньому ~1)

Підготовлено для: Angel's Shop / angelsshop.com.ua

Дата зустрічі: 25 серпня 2026, Google Meet

site24.com.ua

# 1. Задачі SEO-просування

Проєкт вирішує дві задачі, які напряму рахуються в гроші, а не в позиціях:

01 · Лідерство у видачі Google по ключових напрямках

Вивести Angel's Shop у топ пошукової видачі за трьома напрямками асортименту:

- Жіноча білизна (комплекти, бюстгальтери, трусики)

- Піжами та домашній одяг

- Косметика та парфумерія (спреї, боді-міст)

02 · Стабільний потік замовлень з органіки

Забезпечити зростання з поточних ~1 замовлення/день до 5–6 замовлень/день ще до пікового сезону (Новий рік), коли основне навантаження припадає на грудень — готуватися потрібно вже у вересні-жовтні, а не в останній момент.

Орієнтир у виручці: за середнім чеком клієнта 800–4000 грн (спрей → комплект/піжама) перехід з ~30 до ~150–180 замовлень/місяць — це приблизно ×5 до поточної виручки з органіки. Цифра попередня, за словами клієнта; уточнимо після підключення GA4/CRM.

# 2. Ситуація в ніші та видачі Google

Angel's Shop — офіційний рітейлер Victoria's Secret в Україні (фізичні магазини у Дніпровська наб. 12, ТРЦ River Mall, ТРЦ Respublika Park, Київ). Це визначає нішу: конкуренція йде не з мультибрендовими магазинами білизни, а саме з іншими офіційними/паралельними продавцями VS в Україні.

Ключові конкуренти в органічній видачі

| Конкурент | Домен | Коментар |
| --- | --- | --- |
| She Loves It | shelovesit.com.ua | Найбільший асортимент VS в Україні, преміум-позиціонування, за словами клієнта — прямий орієнтир |
| Secret Angel | secretangel.ua / secretangel.kiev.ua | Офлайн-точка в Києві + інтернет-магазин, схожа модель роботи |
| She Loves It / ShopSecret | shopsecret.com.ua | Ще один продавець VS, вищий чек за словами клієнта |

Точні позиції, обʼєм трафіку конкурентів і Share of Voice по комерційному ядру (15–30 запитів) — прораховуємо на старті через власний акаунт у Serpstat/Ahrefs; наведене вище — попередня публічна розвідка на етапі підготовки КП.

Географія попиту

Фізична точка та власниця — у Києві, продажі йдуть по всій Україні, але Західна Україна (Івано-Франківськ, Львівщина, Рівне, Закарпаття) купує активніше за середнє. Це — сигнал для пріоритизації семантики й контенту без прив'язки до "тільки Київ", а також привід перевірити, чи є сенс у регіональних посадочних сторінках/акцентах під Західну Україну.

# 3. Технічний аудит — попередні спостереження

Прямий технічний краулінг сайту та доступ до Google Search Console на етапі підготовки КП відсутні — нижче спостереження за відкритими даними (пошукова видача, публічні сторінки). Потребують підтвердження повним аудитом після старту.

- Платформа — Horoshop. Типова для цієї CMS проблема: фільтри каталогу за замовчуванням генерують велику кількість комбінацій URL, частина з яких потрапляє в індекс як дублі й "розмиває" крауд-бюджет пошукового робота замість пріоритетних карток товару.

- У видачі одночасно зустрічаються сторінки з префіксом /ua/, з префіксом /ru/ та без мовного префіксу (наприклад nizhnee-bele/ поруч із ua/pizhamy/ та ru/sport/) — ознака незавершеної або непослідовної мультимовності, класичне джерело дублів контенту й плутанини в мета-тегах між мовними версіями.

- Асортимент, за словами клієнтки, зараз чиститься вручну кожні 2–3 дні — високий ризик, що картки товарів "не в наявності" або видаляються без 301-редиректу, або залишаються в індексі порожніми, що б'є і по довірі Google, і по конверсії відвідувача.

- Немає підтвердженого зв'язку з Google Search Console / Google Analytics — реальна картина індексації, покриття помилками сканування і джерела трафіку наразі не перевірені (доступи клієнтка обіцяла надати).

Повний технічний аудит (індексація, дублі, Core Web Vitals, биті посилання, переспам анкорів) проводиться на старті проєкту краулером сайту та, за наявності доступу, через GSC — це перший блок робіт 1-го місяця.

# 4. Видимість в AI-пошуку

Клієнтка підтвердила: видимість бренду в ChatGPT/AI Overview наразі не відстежується. Це окрема, нова точка зростання поруч з класичним SEO:

- Перевірка, чи згадується Angel's Shop у відповідях ChatGPT/Gemini/Google AI Mode на запити на кшталт "де купити оригінальну білизну Victoria's Secret в Україні" — по бренду і по сценаріях використання, не тільки по назві магазину.

- Перевірка присутності в Google AI Overview по комерційних запитах ніші (білизна, піжами, спреї VS).

- EEAT-фактори (відгуки, підтвердження оригінальності товару, авторство контенту) — саме вони підвищують шанс потрапити в AI-відповіді для e-commerce з ризиком контрафакту в ніші.

Повна перевірка проводиться на старті проєкту ручними запитами в AI-сервісах по зібраному ядру сценаріїв — це частина 1-го місяця робіт.

# 5. 6 напрямків роботи

| № | Напрямок | Що робимо |
| --- | --- | --- |
| 01 | Комерційна структура | Перевірка та допрацювання карток категорій (білизна / піжами / косметика) під купівельні запити, а не тільки під бренд "Victoria's Secret". |
| 02 | Семантичне ядро | Збір повного ядра по трьох напрямках асортименту + встановлення пріоритету за середнім чеком і маржею. |
| 03 | Технічний аудит | Усунення дублів фільтрів/мовних версій, чистка "мертвих" карток товару, покращення швидкодії. |
| 04 | AI-оптимізація | Оптимізація під ChatGPT, Google AI Overview — нова точка видимості для покупців, які раніше йшли в Google. |
| 05 | Контент і карточки товару | ТЗ для наявного контент-менеджера на тексти карток/категорій замість роботи "наосліп". |
| 06 | Лінкбілдинг | Аналіз донорів конкурентів (She Loves It, Secret Angel), добір тематичних майданчиків. |

# 6. Дорожня карта

1-й місяць

- Збір семантичного ядра по білизні, піжамах і косметиці (до 40 груп запитів)

- Технічний SEO-аудит: дублі /ua/ · /ru/ · без префіксу, фільтри, індексація

- ТЗ на допрацювання комерційної структури категорій

- Написання/оптимізація мета-тегів по зібраній семантиці

- Перша перевірка видимості бренду в AI-сервісах

- Запит доступів до GSC/GA4, підключення систем аналітики

2-й місяць

- Приймання впроваджених технічних правок

- ТЗ на тексти для карток/категорій (передається наявному контент-менеджеру клієнта)

- Аналіз посилального профілю конкурентів, старт лінкбілдингу

- Розширення семантики під сезонні запити (Новий рік)

3-й місяць і далі

- Нарощування посилальної маси (статейні + крауд)

- Оптимізація під AI Overview / ChatGPT за результатами першої перевірки

- Підготовка сайту до пікового навантаження грудня — фінальна перевірка перед сезоном

- Індивідуальні задачі за динамікою проєкту

# 7. Вартість послуг

| Етап | Вартість | Коментар |
| --- | --- | --- |
| 1-й місяць (старт) | 650 $ | Повний аудит, стратегія, ТЗ, старт впровадження |
| 2-й місяць і далі — роботи | 580 $ | Семантика, техпідтримка, AI-оптимізація |
| 2-й місяць і далі — посилання | 550 $ | Лінкбілдинг |
| Копірайтинг (за потреби) | 280 грн / 1000 зн. | Тексти карток/категорій |

Базовий пакет студії site24. Впровадження технічних правок — на стороні клієнта (наявний контент-менеджер, без власних розробників — уточнимо швидкість впровадження на старті). Оплата — передоплата за 1 місяць роботи.

# 8. Команда

| Хто | Роль | Що робить |
| --- | --- | --- |
| Катерина | Керівниця студії | Стратегія проєкту, технічний аналіз |
| Юлія | Клієнт-менеджер | Комунікація, контроль строків |
| — | SEO-фахівець | Аудит сайту й конкурентів, стратегія просування |
| — | Семантик | Збір і розширення семантичного ядра |
| — | Лінкбілдер | Добір донорів, закупівля та контроль посилань |

# 9. Як ми звітуємо

- Звіт по роботах — щомісяця, що зроблено і що далі

- Звіт по трафіку і конверсіях — динаміка, джерела, поведінка (після підключення GA4)

- Звіт по посиланнях — донори, анкори, показники якості

- Звіт по позиціях — ключові запити, топ-3/10/20

Принцип студії — повна прозорість бюджетів і результатів, без прихованих витрат.

# 10. Кейс

Кейс уточнюється Додамо релевантний кейс студії (у ніші e-commerce/fashion/beauty, з цифрами "було → стало") перед відправкою клієнту або на зустрічі 25 серпня.

# 11. Що ще потрібно уточнити

Щоб фінальна пропозиція і дорожня карта були максимально точними:

- Доступ до Google Search Console (read-only) — реальна індексація й помилки сканування

- Доступ до Google Analytics 4 (роль Viewer) — трафік, конверсії, точна ціль у грошах

- Маржинальність за категоріями (білизна / піжами / косметика) — для пріоритизації, яку категорію просувати першою

- Орієнтовний бюджет на контекстну рекламу (якщо плануєте паралельно) — для оцінки вартості органічного трафіку в грошах

- Чи були раніше закупівлі посилань / чи є ручні санкції в GSC

- Зручний клієнту формат звітності (таблиця / дашборд / щомісячний дзвінок)

Жоден із цих пунктів не блокує старт — за потреби перші тижні працюємо на публічних даних і уточнюємо цифри по ходу.

# 12. Наступні кроки

- Онлайн-зустріч 25 серпня (Google Meet) — презентація пропозиції, відповіді на питання

- Погодження пакета та строку старту (клієнт готовий стартувати у вересні)

- Запит доступів (GSC, GA4) і старт 1-го місяця робіт

site24

site24.com.ua

Юлія — клієнт-менеджер

+38 073 979 93 06 · tg: yuliastua

Катерина — керівниця студії

технічний аналіз проєкту