ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Покращення E-E-A-T факторів сайту vizy.ua

Клієнт: vizy.ua (Документ-Сервіс Міграція та Візи)

Дата підготовки: 31 серпня 2026 · Версія 1.0

На основі порівняльного E-E-A-T аналізу vizy.ua та 4 конкурентів (visaglobal.com.ua, ukvisa.com.ua, prosto-visa.in.ua, visaplus.com.ua)

# 1. Мета документа

Цей документ визначає перелік конкретних доопрацювань сайту vizy.ua для підвищення довіри до нього з боку Google (E-E-A-T: Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) та користувачів. Ніша візових консультацій є YMYL-суміжною (впливає на гроші, подорожі та юридичний статус людини), тому Google оцінює ці сигнали суворіше, ніж для звичайного інформаційного контенту.

Задачі згруповані за 4 факторами E-E-A-T, для кожної вказано пріоритет, відповідального виконавця та критерій приймання — документ призначений для прямого виконання командою (SEO, контент, розробка, юрист).

# 2. Контекст і поточний стан

За результатами порівняльного аналізу vizy.ua має сильнішу базу, ніж більшість конкурентів: власна нагорода «Вибір країни» (award.com.ua), окремі сторінки «Про нас», «Відгуки», «Гарантії», описаний повний цикл супроводу клієнта.

Водночас виявлено прогалини, які конкуренти закривають краще:

- Юридична прозорість (реквізити ЮО, ЄДРПОУ) не підтверджена відкрито на сайті — у prosto-visa.in.ua та visaplus.com.ua адреса й контакти винесені явно

- Немає публічної гарантії повернення коштів — у ukvisa.com.ua це заявлено як 100% гарантія

- Немає прозорого калькулятора/таблиці цін — є у prosto-visa.in.ua

- Не підтверджено ліцензії/акредитації команди — слабке місце у всіх 5 сайтів, отже можливість виділитися першими

⚠ Дані зібрані через пошукові сніпети (прямий доступ до сайтів був технічно обмежений під час аналізу) — перед стартом робіт рекомендується ручна верифікація кожного пункту розділу 3 безпосередньо на живому сайті.

# 3. Перелік задач за факторами E-E-A-T

## 3.1 Experience — досвід

| № | Задача | Пріоритет | Виконавець | Критерій приймання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Додати на сайт реальні фото офісу та команди з підписами (ім'я, посада, стаж роботи) | High | Контент-менеджер / фотограф | Мін. 3 фото офісу + фото кожного консультанта опубліковані на сторінці «Команда» |
| 2 | Розширити розділ кейсів: конкретні історії (країна, тип візи, орієнтовний термін оформлення) без персональних даних клієнта | High | Контент-менеджер | Мін. 10 кейсів, по 2+ на кожен ключовий напрямок (США/Канада/Великобританія тощо) |
| 3 | Підписувати статті блогу реальним автором: ім'я консультанта + коротке біо/посилання на профіль | Medium | Контент-менеджер / SEO | 100% нових статей мають блок «Автор»; топ-20 існуючих статей допрацьовано |
| 4 | Короткі відеовідгуки або відео «день з життя консультанта» / екскурсія по офісу | Low | Маркетолог / відеограф | Мін. 2 відео опубліковано на сайті та в соцмережах |

## 3.2 Expertise — експертність

| № | Задача | Пріоритет | Виконавець | Критерій приймання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Створити/оновити сторінку «Команда» з фото, посадами, досвідом (роки, кількість оброблених справ) кожного спеціаліста | High | Контент-менеджер | Сторінка опублікована, індексується, посилання є в головному меню та футері |
| 6 | Вказати кваліфікацію команди: сертифікати, навчання, членство в проф. асоціаціях (лише те, що юридично коректно підтвердити) | Medium | HR / юрист / контент-менеджер | Перелік узгоджено з юристом; підтверджені пункти опубліковано з скан-копіями/посиланнями |
| 7 | Проставити й підтримувати дати публікації/оновлення на всіх статтях блогу; регламент оновлення (раз на 6 міс. для інформації, що змінюється — вимоги, збори, терміни) | High | SEO / контент-менеджер | Дата видима на сторінці й у schema.org; складено графік ревізії застарілих статей |
| 8 | Розширити FAQ з точними відповідями по кожній країні/типу візи (вимоги, документи, терміни, вартість) | Medium | Контент-менеджер / консультанти | FAQ-блок на кожній сторінці напрямку, мін. 8 питань, розмічено FAQPage schema |
| 9 | Опублікувати прозору таблицю/калькулятор вартості послуг за напрямками | Medium | SEO / розробник | Сторінка з цінами доступна з головного меню, ціни відповідають актуальним |

## 3.3 Authoritativeness — авторитетність

| № | Задача | Пріоритет | Виконавець | Критерій приймання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Винести нагороду «Вибір країни» (award.com.ua) на головну сторінку з посиланням на офіційне джерело | High | Розробник / дизайнер | Бейдж нагороди на головній, клікабельний, веде на award.com.ua |
| 11 | PR-активність: домогтися згадок у профільних медіа, каталогах, тревел-блогах (сформувати окремий список цільових майданчиків) | Medium | SEO / PR-менеджер | Мін. 3 нові зовнішні згадки/публікації за квартал |
| 12 | Нарощування якісного посилального профілю через партнерства (турагенції, мовні школи, консультації з навчання/нерухомості за кордоном) | Medium | SEO | Мін. 5 нових тематичних referring domains за квартал (перевірка через Ahrefs/Serpstat) |
| 13 | Активізувати й підтримувати Google Business Profile: коректна категорія, фото, регулярні пости, відповіді на всі відгуки (позитивні й негативні) | High | SEO / маркетолог | Профіль верифіковано; відповідь на 100% нових відгуків протягом 48 год |
| 14 | Уніфікувати присутність бренду в соцмережах: єдина назва, лого, опис, посилання на сайт | Low | SMM-менеджер | Профілі в Facebook/Instagram/LinkedIn узгоджені між собою і з сайтом |

## 3.4 Trustworthiness — довіра

| № | Задача | Пріоритет | Виконавець | Критерій приймання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Додати повні юридичні реквізити (назва ЮО, код ЄДРПОУ, юридична адреса) у футер сайту та на сторінку «Про нас»/«Контакти» | High | Розробник / юрист | Реквізити видимі без прокрутки на кожній сторінці (футер), перевірені юристом |
| 16 | Опублікувати Політику конфіденційності та Публічну оферту/Договір про надання послуг | High | Юрист | Обидва документи опубліковані, посилання в футері, дата останнього оновлення вказана |
| 17 | Впровадити й чітко описати політику гарантій/повернення коштів (умови, виключення) | High | Юрист / керівництво | Окрема сторінка «Гарантії» з юридично коректними умовами, посилання з головної |
| 18 | Систематизувати збір і публікацію відгуків з незалежних майданчиків (Google, Facebook) з датами; регламент відповіді на негативні відгуки | Medium | SEO / маркетолог | Відгуки на сайті датовані й підтягуються автоматично або оновлюються щомісяця |
| 19 | Впровадити структуровані дані schema.org: Organization, LocalBusiness, Review, FAQPage, BreadcrumbList (див. розділ 5) | High | Розробник | Розмітка проходить валідацію Google Rich Results Test без помилок |
| 20 | Технічний аудит: HTTPS на всіх сторінках без mixed content, коректний і актуальний SSL-сертифікат | Medium | Розробник | 0 сторінок з mixed-content попередженнями; SSL Labs рейтинг A/A+ |

# 4. Пріоритизація та план виконання

Задачі розподілені за трьома хвилями впровадження — від найшвидших і найдешевших до тих, що вимагають довшої підготовки (юридичної, PR).

| Етап | Задачі |
| --- | --- |
| Quick wins (2–4 тижні) | №15 юр. реквізити у футер · №10 нагорода на головну · №7 дати на статтях · №19 базова schema (Organization, LocalBusiness) · №13 активізація Google Business Profile |
| Середньостроково (1–2 місяці) | №5 сторінка команди · №8 розширення FAQ · №9 прозорі ціни · №16–17 юридичні документи · №18 систематизація відгуків · №20 технічний аудит HTTPS |
| Довгостроково (3+ місяці) | №11–12 PR та нарощування посилань · №2–3 кейси та авторство статей · №6 підтвердження кваліфікацій · №4 відеоконтент · №14 уніфікація соцмереж |

# 5. Технічні вимоги: структуровані дані (schema.org)

Мінімальний набір розмітки для впровадження розробником — тип TravelAgency (підтип LocalBusiness) з рейтингом та контактними даними. Значення telephone, address та aggregateRating підставити реальні перед публікацією.

{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "TravelAgency",
  "name": "Vizy.ua — Документ-Сервіс Міграція та Візи",
  "url": "https://vizy.ua/",
  "logo": "https://vizy.ua/logo.png",
  "image": "https://vizy.ua/office-photo.jpg",
  "telephone": "+380-XX-XXX-XXXX",
  "priceRange": "$$",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "<вулиця, будинок>",
    "addressLocality": "Київ",
    "postalCode": "<індекс>",
    "addressCountry": "UA"
  },
  "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.8",
    "reviewCount": "120"
  },
  "sameAs": [
    "https://www.facebook.com/vizy.ua",
    "https://www.instagram.com/vizy.ua"
  ]
}

Додатково впровадити: FAQPage schema на сторінках з блоком питань-відповідей (задача №8), BreadcrumbList на всіх внутрішніх сторінках, Review/AggregateRating — синхронізовані з реальними відгуками (задача №18). Після впровадження перевірити через Google Rich Results Test.

# 6. Метрики успіху

Прогрес по кожному напрямку відстежувати за такими показниками (базові значення зафіксувати до старту робіт):

| Метрика | Джерело / періодичність | Цільове значення |
| --- | --- | --- |
| Позиції за ключовими комерційними запитами | Serpstat/Ahrefs rank tracking, щомісяця | Топ-10 за пріоритетними запитами протягом 6 міс. |
| Кількість і середній рейтинг відгуків на Google Business Profile | Google Business Profile, щомісяця | +30% відгуків, рейтинг ≥ 4.7 за 6 міс. |
| Реферальні домени (referring domains) | Ahrefs/Serpstat, щоквартально | +15–20 якісних тематичних доменів за рік |
| Органічний трафік на ключові сторінки послуг | Google Search Console, щомісяця | +20–30% за 6 міс. |
| Конверсія відвідувач → заявка | Аналітика сайту, щомісяця | Зростання на 10–15% після впровадження trust-елементів |
| Помилки в Rich Results Test / Schema Markup Validator | Ручна перевірка, після кожного релізу | 0 критичних помилок |

# 7. Ролі та відповідальність

| Роль | Зона відповідальності |
| --- | --- |
| SEO-фахівець | Технічні задачі (schema.org, HTTPS-аудит), моніторинг метрик, координація linkbuilding та PR, керує чек-листом виконання |
| Контент-менеджер | Тексти сторінок «Про нас»/«Команда»/кейси, оновлення дат статей, координація фотозйомки |
| Розробник | Впровадження структурованих даних, верстка нових сторінок, технічний аудит SSL/HTTPS, футер з реквізитами |
| Юрист | Політика конфіденційності, публічна оферта, політика гарантій, перевірка коректності заявлених кваліфікацій/ліцензій |
| Маркетолог / SMM | Google Business Profile, соцмережі, відповіді на відгуки, відеоконтент |
| Керівництво vizy.ua | Затвердження пріоритетів, бюджету на PR/linkbuilding, фінальне узгодження юридичних формулювань |

# 8. Додаток: чек-лист виконання

Зведений список усіх 20 задач для контролю статусу виконання.

| № | Задача | Статус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Додати на сайт реальні фото офісу та команди з підписами (ім'я, посада, стаж роботи) | ☐ Не розпочато |
| 2 | Розширити розділ кейсів: конкретні історії (країна, тип візи, орієнтовний термін оформлення) без персональних даних клієнта | ☐ Не розпочато |
| 3 | Підписувати статті блогу реальним автором: ім'я консультанта + коротке біо/посилання на профіль | ☐ Не розпочато |
| 4 | Короткі відеовідгуки або відео «день з життя консультанта» / екскурсія по офісу | ☐ Не розпочато |
| 5 | Створити/оновити сторінку «Команда» з фото, посадами, досвідом (роки, кількість оброблених справ) кожного спеціаліста | ☐ Не розпочато |
| 6 | Вказати кваліфікацію команди: сертифікати, навчання, членство в проф. асоціаціях (лише те, що юридично коректно підтвердити) | ☐ Не розпочато |
| 7 | Проставити й підтримувати дати публікації/оновлення на всіх статтях блогу; регламент оновлення (раз на 6 міс. для інформації, що змінюється — вимоги, збори, терміни) | ☐ Не розпочато |
| 8 | Розширити FAQ з точними відповідями по кожній країні/типу візи (вимоги, документи, терміни, вартість) | ☐ Не розпочато |
| 9 | Опублікувати прозору таблицю/калькулятор вартості послуг за напрямками | ☐ Не розпочато |
| 10 | Винести нагороду «Вибір країни» (award.com.ua) на головну сторінку з посиланням на офіційне джерело | ☐ Не розпочато |
| 11 | PR-активність: домогтися згадок у профільних медіа, каталогах, тревел-блогах (сформувати окремий список цільових майданчиків) | ☐ Не розпочато |
| 12 | Нарощування якісного посилального профілю через партнерства (турагенції, мовні школи, консультації з навчання/нерухомості за кордоном) | ☐ Не розпочато |
| 13 | Активізувати й підтримувати Google Business Profile: коректна категорія, фото, регулярні пости, відповіді на всі відгуки (позитивні й негативні) | ☐ Не розпочато |
| 14 | Уніфікувати присутність бренду в соцмережах: єдина назва, лого, опис, посилання на сайт | ☐ Не розпочато |
| 15 | Додати повні юридичні реквізити (назва ЮО, код ЄДРПОУ, юридична адреса) у футер сайту та на сторінку «Про нас»/«Контакти» | ☐ Не розпочато |
| 16 | Опублікувати Політику конфіденційності та Публічну оферту/Договір про надання послуг | ☐ Не розпочато |
| 17 | Впровадити й чітко описати політику гарантій/повернення коштів (умови, виключення) | ☐ Не розпочато |
| 18 | Систематизувати збір і публікацію відгуків з незалежних майданчиків (Google, Facebook) з датами; регламент відповіді на негативні відгуки | ☐ Не розпочато |
| 19 | Впровадити структуровані дані schema.org: Organization, LocalBusiness, Review, FAQPage, BreadcrumbList (див. розділ 5) | ☐ Не розпочато |
| 20 | Технічний аудит: HTTPS на всіх сторінках без mixed content, коректний і актуальний SSL-сертифікат | ☐ Не розпочато |